| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2025 |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN 2

- Thông tin người thực hiện:

| Họ và tên sinh viên: ĐẶNG CÔNG GIA HUY Ngành: Công nghệ thông tin Điện thoại: 0795592196 | MSSV: 21IT410 Lớp: 21SE4 Email: huydcg.21it@vku.udn.vn |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: TS.NGUYỄN VĂN BÌNH |  |

- Tên đồ án: Xây dựng website bán hàng

- Mô tả:

Xây dựng một website bán hàng cho phép quản lý sản phẩm và thực hiện mua hàng. Hệ thống bao gồm hai loại người dùng: người bán và khách hàng. Mỗi loại người dùng có các chức năng riêng biệt.

#### Các chức năng phía người bán:

- Thêm sản phẩm: nhập thông tin sản phẩm (tên, mô tả, giá, số lượng…)

- Sửa sản phẩm: cập nhật thông tin sản phẩm đã đăng

- Xóa sản phẩm: xóa sản phẩm không còn muốn bán

#### Các chức năng phía khách hàng:

- Xem danh sách sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Mua sản phẩm: thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt mua

- Nội dung thực hiện:

- Khảo sát yêu cầu: thu thập yêu cầu từ người dùng và xác định phạm vi hệ thống

- Phân tích và thiết kế hệ thống: mô hình hóa chức năng, vẽ use case, sequence, hoạt động…

- Thiết kế cơ sở dữ liệu: xác định thực thể, mối quan hệ, thiết kế bảng dữ liệu

- Lập trình chức năng: triển khai các tính năng theo thiết kế

- Kiểm thử và sửa lỗi: chạy thử, ghi nhận lỗi và chỉnh sửa để hệ thống ổn định

- Kế hoạch thực hiện:

| Thời gian | Nội dung thực hiện |  |
| --- | --- | --- |
| 22/10/2025 – 26/10/2025 | Khảo sát yêu cầu |  |
| 27/10/2025 – 02/11/2025 | Phân tích và thiết kế hệ thống |  |
| 3/11/2025 – 9/11/2025 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |
| 10/11/2025 – 30/11/2025 | Lập trình chức năng |  |
| 01/12/2025 – 7/12/2025 | Kiểm thử, sửa lỗi và nộp kết quả thực hiện |  |
| Ngày tháng năm Giảng viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) |  | Ngày 22 tháng 10 năm 2025 Sinh viên thực hiện (ký và ghi rõ họ tên) |